鞍山冀东水泥有限责任公司

2#水泥磨V选处平台扩建和制作及管道修补维修

招

标

文

件

项 目 名 称：鞍山市冀东水泥有限责任公司

2#水泥磨V选处平台扩建和制作及管道修补维修

日    期：2023年4月

目录

- --------------------------------------------------------------------- 投标邀请函

- --------------------------------------------------------------------- 投标须知

- --------------------------------------------------------------------- 合同条件及形式

- --------------------------------------------------------------------- 技术规范及要求

- --------------------------------------------------------------------- 评标、定标方法

- --------------------------------------------------------------------- 付款方式

- ----------------------------------------------------------------------附件（报价表）

- 投标邀请函：

现对本公司2#水泥磨V选两处平台的进行扩建和搭设工作并且针对该位置附近的局部管道进行漏补，就上述维修项目现邀请具备相应维修能力的企业进行现场维修工作。

- 招标单位：鞍山冀东水泥有限责任公司；

- 施工场地：鞍山冀东水泥有限责任公司厂区内部；

- 维修内容：

1、2#水泥循环斗提下料溜子补焊；

- 二次收尘下料溜子补焊；

- 2#循环斗提头部收尘管道两处打背包；

- 2#v选处平台需扩建(3.5m*1.5m)，v选入口处搭设平台(7.5m*1m)。两处平台爬梯连接，并安装防护挡圈。

- 投标方式：

依托互联网进行网上招标的方式执行，并且参与投标的单位可以在报价前两个工作日内就该项工作进行现场实际勘察和答疑工作。

- 投标须知：

- 中标方严格履行所报的维修时间进行维修工作，如维修时间超出中标方承诺的维修周期时，委托方有权对此问题做出相应考核，考核标准按照合同内容执行。

- 依据本次招标工作内容，请各个参与单位制定相应维修方案并随报价单一同上传至平台。

- 承揽方必须具备相应维修工作的能力和过往相关设备的维修经验以及包含完成此项工作的特殊工种人员的资质证明（例如：电工证、焊工证、起重工证、特种车辆驾驶证等）。

- 承揽方必须严格遵循《中华人民共和国民法典》涉及用工方面的相应条款及法规，并且要求进入本单位施工人员必须按照每人/每年投保100万元以上的人身意外伤害险或社保方可进入现场进行施工作业。

- 此次维修施工中所使用的主要材料（包括：钢材、油漆等）均由委托方承担，施工过程中的辅助材料（焊条、氧气、乙炔）及工器具和特种设备及车辆等均由承揽方承担。

- 支付方式：以电子承兑或汇票形式支付。

- 施工的报价标准以完成该项维修工作所发生的各项附加费用的总和，作为该项工作的唯一有效报价（视为固定总价）

- 承揽方参照委托方提供的报价单模版进行报价，并在报价表的右下部盖印本单位公章后视为有效报价。

- 投标单位应承担编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

- 决定参加投标的单位需缴纳投标保证金700元整（大写：柒佰元整），缴纳方式为投标单位公司银行账户公对公转账汇款（并在用途一栏按照*投标保证金*2#水泥磨两处溜子之间的平台制作维修的名称）进行备注以防信息不明确造成退款不及时等问题。投标保证金到账截止时间为2023年04月 28日，以鞍山冀东水泥有限责任公司银行账户到账时间为准，投标保证金未按时到者视为放弃投标。

账 户 名：鞍山冀东水泥有限责任公司

开户银行：交通银行鞍山营业部；开户行号：301223004104

银行账户：213311601010020048023

未中标单位，投标保证金将于开标后的次月退回，中标单位还需缴纳2000元（大写：贰仟元整）的安全施工保证金，待施工完成验收合格后次月退回。投标单位有以下情况之一者，投标保证金不予退回：

- 投标单位出现恶意串标、托标、围标等现象；

- 中标单位未按时与招标单位签订合同；

投标单位应承担编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

- 合同条件及形式

- 一般条件要求：

合同订制的标准（包含合同格式的要求）以及相关条件解释均参照《设备维修合同（示范文本）》的形式。

- 专项条件要求：

- 双方合同签订后，承揽方还应与委托方签订安全生产管理协议书、有限空间危险作业许可证、高空作业安全许可审批单、大型吊装作业安全许可审批单、动火作业安全许可审批单、等一系列配合相应维修工作的许可要求，施工过程中发生事故由承揽方负全责。

- 维修质保期为12个月，各项验收、试车正常后付总款项的90%，留10%作为质保金。（注：工件本身出现产品质量问题时，不视为与承揽方的维修服务有任何直接关系，由委托方自行处理此类问题）

- 项目报价为含税价格（含税率为13%专项增值税）。

- 承揽方必须严格遵循《中华人民共和国民法典》涉及用工方面的相应条款及法规，并且要求进入本单位施工人员必须按照每人/每年投保100万元以上的人身意外伤害险或社保方可进入现场进行施工作业。

- 技术规范及要求

- 执行《水泥建材企事业设备安装工程施工质量验收统一标准》及有关的新型干法水泥设备检修规范验收标准等。

- 设备安装的技术标准参照---GB50231-98《机械设备安装工程施工及验收通用规范》借鉴执行。

- 如出现在设备的拆、装，运输过程中，对其实施维修设备造成损坏的情况发生，承揽方需第一时间告知委托方，并视损害的程度给予无条件的赔偿工作。

- 如此维修工涉及吊装作业需对现场安全实施、楼板、墙体等环境建筑物或设备造成不同程度的破坏，承揽方需无条件恢复原始状态，并在实施前需要与委托方进行沟通，待委托方同意后方可进行实施。

- 维修过程中涉及到新、旧备品、备件倒运，回库存放等工作承揽方需无条件配合委托方进行实施。

- 最终检修工作结束后，承揽方需无条件对作业现场进行清理、清扫、恢复等工作，并由委托方相关人员进行现场确认后视为完成该项维修工作，并予以进行验收的相关工作。

- 设备回装过程中涉及的安装标准数据，承揽方的相关人员需与委托方的相关人员进行现场第一时间确认，并对重要参数进行记录，待进行验收工作时需呈现在竣工验收单中，如发现无重要参数的数据记录时，委托方有权不予进行相关验收的工作。

- V选处平台在原平台的基础上扩建长：3.5m，宽：1.5m：V选上方2.5m处搭建新平台，长7.5m宽1米。（以现场实际情况为准）爬梯处需加护圈。

- 按照固定式工业钢平台 GB 4053.3-2009工业防护栏杆及钢平台标准

- 操作平台的四周临边应设置防护栏杆，防护栏杆高度应不低于1200mm。护栏要求刷油，油漆颜色：深黄色Y08

- 检修平台制作完成后，需刷油，油漆颜色：浅灰 2009版E75-80B

- 评标、定标方法

承揽方按照委托方所提供的维修内容进行报价，报价要求各投标单位按照自身完成该项工作的工期时间进行固定总价提报工作（注：固定总价的含义：完成该工作所发生人工费，材料费，工机具费，特种车辆使用费等，影响完成该工作的所有附加费用），此报价即为最终报价（固定总价），招标单位不再支付此报价以外发生的其他费用，经评标委员会就各参投单位的投标价格、工期、两方面因素作为依据进行评定。

- 付款方式

维修质保期为12个月，各项验收试车正常后付总款项的90%，留10%作为质保金。以电汇或承兑方式支付。

七、附件（报价表）

报  价  表

| 项目名称 | 2#水泥磨V选处平台扩建和制作及管道修补维修 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 鞍山冀东水泥有限责任公司 |  |  |
| 承揽单位 | ********** |  |  |
| 检 修 内 容 | 2#水泥磨V选处平台扩建和制作及管道修补维修，具体内容如下： 1、2#水泥循环斗提下料溜子补焊； - 二次收尘下料溜子补焊; - 循环斗提头部收尘管道两处打背包; - v选处平台需扩建，v选入口处搭设一处平台。两处平台爬梯连接 - （注：各投标方依据自己的工作能力注明工期时间，并进行含税报价，注明税率。）承揽方响应标书文件中的各项要求并按其无条件执行。 |  |  |
| 付款方式 | 遵循委托方付款方式 |  |  |
| 固定总价（元） | 注：含税报价，注明税率， | 维修工期： |  |
| 授权联系人 | 姓名：******** 电话159********** |  |  |

企业名称：                                             企业公章