- 熟料输送皮带安装启动预警器

- 现状

- 熟料输送各皮带无启动预警系统存在安全隐患，应安环部相关文件要求需对系统所以皮带机安装启动预警器，消除安全隐患。

- 工程内容

- 安装启动预警器21套。

- 信号电缆线铺设约2000米。

- 制作安装预警器支架21套。

- 三、实施方案

- 1、将原有电缆桥架盖打开铺设信号线缆。

- 2、现场制作高2.5米安装预警器支架21套。

- 四、预算

| 预警器安装预算单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 完全综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 线缆铺设 | 米 | 2000 |  |  | 主材甲供 |
| 2 | 预警器安装 | 套 | 21 |  |  | 主材甲供 |
| 3 | 预警器支架制作安装 | T | 0.24 |  |  | 50角铁*5厚63米*3.77/1000=0.24T |
| 4 | 安装辅材 | 套 | 1 |  |  | 线管、线卡、波纹管等 |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |  |

- 五、工期 7天，完工日期2021年9月18日