冀东海天水泥闻喜有限责任公司

水泥包装插袋机改造项目

招 标 文 件

招标编号：

招   标   人：冀东海天水泥闻喜有限责任公司

二○二二年四月

目     录

第一卷	3

第一章 招标公告	4

第二章 投标人须知	6

第三章 评标办法	18

第四章 合同条款及格式	23

第五章  技术要求及工程量清单	29

第二卷	30

第六章  图  纸	31

第三卷	32

第七章  技术标准和要求	33

第四卷	34

第八章  投标文件格式	35

第一卷

第一章 招标公告

冀东海天水泥闻喜有限责任公司水泥包装插袋机改造项目

招标公告

1. 招标条件

冀东海天水泥闻喜有限责任公司就水泥包装插袋机改造项目，通过招标方式选择符合条件的承包商。

2. 项目概况

2.1建设地点：冀东海天水泥闻喜有限责任公司厂区内。

2.2招标范围：工程量清单包含的全部内容。

2.3标段划分及计划工期：1个标段，工期45天。

2.4最高限价：110万元.

3. 投标人资格要求

3.1 投标人应具有中华人民共和国独立法人资格，营业执照营业范围内包含所投标的内容，信誉良好；

3.2 本项目不接受联合体投标；

4. 招标文件的获取

在金隅冀东阳光采购平台http://cg.jdsn.com.cn/报名报名。潜在投标人须提供以下资料：投标人须持企业法定代表人授权委托书及被授权人的身份证、营业执照、资质证书、安全生产许可证等原件及一套加盖单位公章的复印件。

5. 投标文件的递交

金隅冀东阳光采购平台http://cg.jdsn.com.cn/

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 名称：冀东海天水泥闻喜有限责任公司 |
| 1.1.2 | 招标人信息 | 名称：冀东海天水泥闻喜有限责任公司 地址：山西省运城市闻喜县东镇西阳村村西 技术部分：张艳18636306880 商务部分：乔琳宏13466922302 电子邮件：418554644@qq.com |
| 1.1.3 | 项目名称 | 水泥包装插袋机改造项目 |
| 1.1.4 | 建设地点 | 山西运城闻喜县冀东海天水泥闻喜有限责任公司厂区 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 1、名称：冀东海天水泥闻喜有限责任公司厂区水泥包装插袋机改造项目，详见附件清单。 2、需投标方到现场察看设备设计具体情况，根据实际情况做出具体设备技术方案，报出完全综合单价及相关分项子项单价等。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划日期：45日历天（指运行的主体全部完工） |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准：合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 3.1 投标人应具有中华人民共和国独立法人资格，营业执照营业范围内包含所投标的内容，信誉良好； 3.2 本项目不接受联合体投标； |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.4.3 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 3.3 | 投标保证金 | 投标保证金的金额： 10000.00元； 投标保证金的形式：银行电汇或网银转账，投标保证金的递交截止时间为：投标截止时间前一次性汇入招标人指定账户(到账时间以银行出具的进账单为准)，汇款时需注明用途、投标项目（可简写），以便查对核实。 开户名称：冀东海天水泥闻喜有限责任公司 开 户 行：工行闻喜支行 账 号：0511035419022132253 行 号：102181903541 |
| 3.4 | 近年财务状况的年份要求 | 近三年 |
| 3.5 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2019年3月至今 |
| 3.6 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 近三年 |
| 3.7 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 6.1 | 评标委员会的组建 | 冀东海天水泥闻喜有限责任公司专家库随机抽取。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 7.1 | 中标公示 | 金隅冀东阳光采购平台公示 |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目名称：见投标人须知前附表

1.1.4本标段建设地点：见投标人须知前附表

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2） 为本标段的监理人；

（3）为本标段的代建人；

（4） 与本标段的监理人为一个法定代表人的；

（5）与本标段的监理人或代建人相互控股或参股的；

（6）与本标段的监理人或代建人相互任职或工作的；

（7）被责令停业的；

（8）被暂停或取消投标资格的；

（9）财产被接管或冻结的；

（10）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术要求及工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间2天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足2天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间2天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足2天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件由投标函部分、商务标部分和技术标部分三部分组成。

3.1.1.1投标函部分主要包括下列内容:

（1）投标函及投标函附录

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书（复印件）

（3）投标保证金缴纳凭证彩色扫描件

（4）投标人基本情况表

（5）投标承诺书

（6）企业法人营业执照、资质证书、企业组织机构代码证（复印件，最新年度年检过）

（7）税务登记证（复印件）

（8）公司管理体系认证证书（复印件）

（9）拟派被授权人与投标单位的人事关系证明（复印件）

3.1.1.2商务标内容：

（1）投标报价说明

（2）投标报价汇总表

（3）分项设备量清单计价表

（4）投标报价所需的其它资料

3.1.1.3技术标内容：

3.1.1.3.1

（1）针对自动插袋机设计（主要内容项目：自动插袋机设备、设备质量保障措施、技术方案、技术方案保障措施、实施进度计划、安装人员配置、安装机具配置及状况、质量保证、安全措施、文明安装等）。

（2）管理机构配备情况表

（3）技术负责人简历表

（4）管理机构配备情况辅助说明资料

3.1.1.3.2

图纸内容：

由承包人出具。

★3.1.1.4投标文件在满足上述要求的前提下应尽量精简，便于评委评标；评标委员会评标时将按照上述顺序进行评审，凡没有实质性响应招标文件要求的投标文件将按照废标处理。

3.2 投标报价

3.2.1报价原则

3.2.1.1投标人应充分考虑设备、现场各种安装费用及难度、风险。

★3.2.1.2招标人设立投标控制价上限（拦标价￥110万元，大写：壹佰壹拾万元整）。凡投标报价高于投标控制价上限的（不含上限），按照废标处理。

3.2.1．3所有投标报价以元为单位，完全综合单价小数点后保留两位小数，小数点后第三位小数四舍五入；合价取整。

3.2.2投标价格：报价采用完全综合单价，合同采用暂估或固定总价方式。

3.2.3设备量计算规则及工作内容：招标人规定设备清单项目的设备量计算规则和工作内容。

3.2.4固定总价：所有投标报价以元为单位，完全综合单价小数点后保留两位小数，小数点后第三位小数四舍五入；合价取整。

3.2.5结算：（见合同）

3.2.6设备、材料：（见合同）

3.2.6.1由发包人负责供应的材料：无。

3.2.6.2所有辅材由中标人负责。

3.2.7用水电费用（见合同）。

3.2.8报价格式见投标函附录及投标报价内容。投标人按投标报价表格式填写报价内容，但须对该报价承担一切风险责任。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

招标人依据评标委员会评分确定中标人，招标人对未中标人不做任何原因解释。不保证最低价中标。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）

1．评标原则

本着公开、公正、公平和科学、合理的原则，由招标人制定相应的评标办法，评委根据下述评标程序对投标人的投标文件进行评审。本次招标不保证最低报价者中标。

2．评标组织

（1）评标由招标人依法组建的评标委员会负责。（2）评标委员会由5人以上单数组成。（3）其中技术、经济等方面的不得少于成员总数的三分之二。（4）与投标人有利害关系的人员不能担任评委。

3. 评标主要程序

3.1初步评审

3.1.1评标委员会按照招标文件的规定对投标文件进行初步评审，投标人有以下情形之一的，其投标按废标处理：

（1） 未按本招标文件规定装订及密封；

（2） 未按本招标文件要求加盖投标人法人章及投标人法定代表人印鉴；

（3） 未按本招标文件投标书规定的格式填写；

（4） 投标截止时间以后送达；

（5） 投标人法定代表人或其授权代表不参加开标会的；以及其出示的有效身份证件姓名与授权委托书名不符；

（6）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（7）开标时未带第一章“投标人须知”第3.5条款的相关原件的；

（8）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（9）投标人未交纳投标保证金的；

（10）投标人提供的资料与资格预审文件相比内容有重大变化，未在开标前书面通知招标人且在投标文件中未作书面说明的；

（11）其他未实质性响应招标文件要求的行为；

（12）拟派本项目的项目经理同时在其他项目担任项目经理者。

（13）设备技术方案、设备施工方案与报价不一致，缺乏合理性的，经评委质询不能做出合理说明的；

（14）对需要澄清、说明、补正的问题，投标人拒绝澄清、补正或不能提供有效、有说服力的证明的；

（15）投标人填报的设备主要材料单价显著低于同期市场价或其他投标人的价格，且投标人提供的证明资料不能说明其降价合理理由的或有其他弄虚作假行为的；

3.2详细评审

3.2.1投标文件技术标详细评审

评标委员会仅对通过初步评审的投标文件进行详细评审与打分。

3.2.1.1投标文件的技术部分详细评审按下列要求与步骤进行：

评标委员会评审时，各评标专家应书面说明所评投标人技术标未通过原因，并记入评标报告。评审时，投标人未提供有关资料时，相应内容不予确认。当评委意见不统一时，按少数服从多数原则投票表决。

(1)组织设计详细评审

评标委员会应结合招标文件的要求，对各投标人编制的内容逐项进行详细审核：

设备技术符合性内容；

设备技术方案情况；

确保设备质量的技术措施；

确保生产技术措施及保障；

确保安装的技术措施；

安装环境保护措施

安装劳动力安排情况描述；

确保设备、设备安装的技术组织措施（制作、安装）；

拟投入的机具和设备配备表；

人员调配安排方案；

进度表或工期网络图；

总设备布置图及临时用地表；

冬、雨季施工保证措施；

材料材质是否满足使用要求；

投标人组织设计中无上述内容中任意一项的，其技术标将审核不通过，商务标将不再评审；投标人对评标委员会针对组织设计提出的质疑无法澄清的，将被确定为技术标审核不通过，商务标将不再评审。

投标文件的技术部分应满足工程建设和招标文件的要求，经评标委员会按上述要求评审，认为该技术文件确实可行；则该投标人的投标文件为合格的投标文件，准许参加商务标的评审。审核不通过的，做为废标处理。

3.2.2投标文件商务部分评审：

3.2.2.1由评标委员会对进入详细评审的各投标人的投标报价所有资料包括报价分析说明资料及相关证明材料进行分析、评审。审查其单价构成和水平是否合理；是否自行变更工程量清单项目的设置、单位和数量；有无严重不平衡报价和有无漏报项目；机械、材料等方面报价有无低于市场价格和有无合理可信理由等。

3.2.2.2投标文件商务条款是否响应招标文件要求进行评审，剔除实质上不响应招标文件的投标文件；

3.2.2.3对投标人的投标报价进行校核、修正；

3.2.2.4对投标人的经校核的投标报价汇总比较，并由低到高进行排序；

3.2.2.5对投标报价最低的投标人的商务投标文件进行详细评审。包括主要分项及单价的一致性以及实体消耗的合理性，分部分项单价、主要措施项目费用、各受力点基础反力和其他项目报价构成的合理性。

3.2.2.6对投标报价的投标人的商务报价与施工方案及技术措施一致性情况进行评审；

3.2.2.7评标委员会对在投标报价审核中发现的含义不明确的内容，应当书面向投标人提出询问。投标人应当以书面形式做出澄清、说明或者补正，并由法定代表人或其委托代理人签字；投标人对有关问题的澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。在审核过程中发现的算术错误不在此列；

3.2.2.8评标委员会通过对投标报价的审核、询问，在投标人的答复、澄清和解释的基础上，对其投标是否实质上响应招标文件，投标报价是否合理，是否低于其成本进行评估判断，提交书面投标报价评审报告；

★3.2.3评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.2.4、 确定中标候选人或中标人

3.2.4.1招标人依照投标人递交的报价，进行综合评定后，由小到大排名打分（如：第一名打分为1，第二名打分为2……）,最终评分为各评标专家排名分数的平均值，由小到大排序。

3.2.4.2当排序第一的中标候选人放弃中标时，则排序第二的中标候选人为中标人（依次类推）。

3.2.4.3评标委员会按照招标文件规定，评选出排名前三位的投标人为中标候选人，原则上确定经评审的投标价最低且满足招标文件实质性要求的投标人为中标人。

3.2.5、其他

3.2.5.1评标委员会对投标人投标报价的合理性、可靠性以及是否否决其投标等的认定出现异议时，应按少数服从多数的原则表决确定；

3.2.5.2评审结束后，投标报价评审报告由全体评标委员会成员签字。对投标报价评审报告有不同意见的，采取少数服从多数的原则形成评审报告。对评审结论持有异议的评标委员会成员可以书面阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论，评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

4. 投标文件初审表，评分表

详细评对投标设备报价、公司实力、相关设备业绩、服务团队、需求的理解程度和服务计划满足应用需求的程度、服务管理架构设计、服务管理流程及实施方案等方面综合评定、打分。

每位评委在审阅投标资料的基础上，对各投标单位进行综合打分。最后汇总所有评委的分数，求出每个投标单位的平均分并排序。

投标文件初审表

| 序号 | 内 容 | 合格条件标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资格 | 符合招标文件中规定投标人资格要求 |
| 2 | 资格证明文件 | 按招标文件要求提供必须提供的资格证明文件 |
| 3 | 投标保证金 | 按招标文件要求提交有效投标保证金 |
| 4 | 投标报价 | 且只有一个有效投标报价 |
| 5 | 投标文件签署 | 按招标文件规定盖章、签字，由授权代表签字或盖章时，提交有效的人授权委托书 |
| 6 | 其他 | 响应招标文件的其他实质性要求和条件 |

注：只有全部通过初审表的投标人才可进入后续打分评审，未通过初审的投标按无效投标处理，其报价不进入评标基准价计取范围。

评分表

| 自动插袋机招标评分表 |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 评分标准 |
| 技术标部分（50分） | 设备技术符合要求（1-15分） |
|  | 设备质量保障措施、技术方案(0-5)技术方案保障措施（0-5分） |
|  | 验收、结算付款方式(0-5)技术服务承诺(0-5分) |
|  | 设备到货周期、安装进度表、安装图、安装方案(1-10分) |
|  | 文明安装和环境保护措施及“治污减霾”措施、安装队伍结构组成、安装劳动力安排计划(1-5分) |
|  | 注： 缺项或严重错误者得0分 |
| 商务资信部分（10分） | 管理体系(有质量、环境、职业安全健康三项管理体系认证者得3分，有两项者得2分，有一项者得1分，没有得0分) 有插袋机专利证书得1分，包装机专利证书得1分。最高共计5分。 |
|  | 具有2019年3月至今类似设备业绩，每有一项，得1分，每增加一项加1分，最高不超过5分；（其设备业绩证明材料以设备合同复印件为准，如不能提供合同复印件，需提供招标方反馈证明材料） |
| 商务报价部分（40分） | 以所有投标人的投标总报价最低分为基准，投标报价每增加1%扣1分，增减不足1%时，不扣分。 |
| 合 计 | 100分 |

第四章 合同条款及格式

- 施工合同格式

建设工程施工合同

第一部分 合同协议书

自动插袋机改造

工程名称：

建设地点：

发 包 人：

承 包 人：

签订日期：

签订地点：

发包人：

承包人：

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为使工程顺利进行，经双方友好协商，订立本合同。

第一条．标的物名称、数量、制造厂家、金额及供货、安装范围

一、标的物名称：自动插袋机

二、规格、型号、数量、供货范围：

| 序号 | 设备名称 | 设备 编号 | 数量 | 设备总重（吨） | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 含安装及配套设施 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

供货范围：见附件一、二、三。

三、合同总价：人民币    （大写：人民币      圆整），此为综合到位价，含 13 %增值税，不含税金额：      元。一票制结算，乙方免费负责运输、提供技术服务、安装调试，并承担保险费、管理费，到达性能附件一、二、三中所要求的性能指标。如遇国家税收等法律法规发生变动，供方需按照最新相关法律法规规定和税务机关的相关指引填开发票中货物或应税劳务、服务名称、单位、金额、税率和备注等信息，合同不含税单价或不含税金额不变。。

四、技术参数及供货范围：详见附件一、二、三

五、制造厂家：

第二条．交货时间、交货地点、运输方式、费用负担

一、交货时间：合同生效之日起    天内交货完毕（即2022年    月    日前交货完毕）。

二、交货地点：冀东海天水泥闻喜有限责任公司

三、运输方式、费用负担：陆运、费用包含在合同总价。

第三条．付款方式

一、在合同生效后  30 日内，乙方提供经甲方专业负责人确认准确的设备外形图与设备基础图、和具体安装方案（设备总装配图、布置图和基础图，并且带载荷（标注尺寸、总重及主要部件重量） 电子版（中文）。

二、设备达到附件一、二、三规定的性能测试及可靠性测试要求后甲方验收合格甲方支付合同总价的30%作为调试进度款，30日内乙方开具全额增值税专用发票（税率13%）；验收合格后运行满90日后乙方开具全额增值税专用发票（税率13%）交付给甲方后，甲方次月支付合同总价的60%作为验收款。

三、合同总价的 10 %作为质保金，验收合格后12个月无质量问题争议后30日内一次无息付清。

第四条．质量要求、技术标准、质量保证期限

一、质量要求：详见附件一、二、三。

二、技术标准：详见附件一、二、三。

三、质量保证期限：

整机质量保证期为 1 年，从设备安装、调试、带负荷验收合格之日开始算起 12个月，或全部货到合同约定的交货地点之日起18个月，两者以先到为准。

第五条．验收标准

详见附件一、二、三。

第六条．验收方法

一、开箱检验：产品到达安装现场或甲方仓库后由买卖双方组织现场验收，甲方根据合同条款（含技术文本），对其包装、数量及外观质量进行开箱检验，必要时请甲方所在地的法定商检部门参加，其商检费由责任方承担。

二、产品验收：外观质量以双方现场验收检验为准，内在质量由甲方在实际使用过程中检验为准；需要抽样送检的，以甲方抽样送检结果为准，复检费用由乙方承担。

三、设备安装及性能验收：详见附件一、二、三 。

第七条．产品的包装  详见《合同条款》（附件一、二、三）。

第八条  安全生产及环保要求条款

1、乙方安装人员要认真执行安装安全操作规程，必须佩戴安全帽及其防护用品，材料摆放整齐，作业环境整洁。乙方安装前应与甲方安全生产部签订安全协议并交纳安全保证金。在安装及质保期内发生人身、设备等各种安全事故，一切损失由乙方负责，甲方不承担任何责任。

2、环保安装：在安装过程中保持现场物件摆放整齐，卫生清洁，环保工具完好齐全，严格按照甲方公司制度执行。

第九条  乙方需保证各种票据的合法性和合规性，如果经查证属实，乙方开具的票据违反税务机关相关规定，由此产生的处罚及其他经济损失由乙方承担，乙方除承担处罚及其它经济损失外，还需向甲方支付违法、违规发票票面全额三倍的违约金。

第十条  乙方在合同履行期间不得有违反法律法归的行为，否则全部责任由乙方自行承担，与甲方无关，甲方有权解除合同，造成损失乙方应予赔偿。

第十一条  在安装期间乙方出现重大违章的，甲方有权解除合同且所造成的损失由乙方负责。

第十二条  安装中约定乙方包工包料的，乙方在组织物料进厂时须将进厂物资明细单申报对口业务部门和物资管理部，经对口业务部门和物资管理部查验签字认可后备案。安装完后乙方的剩余物资、废旧物资由乙方列出明细单，由对口业务部门鉴定认可签章后到物资管理部办理出厂手续，经申报、查验后开出门证放行。事先未经申报、查验、没有备案无法认定的剩余物资、废旧物资不得出厂，并视为泾阳公司资产。

第十三条．违约责任   详见《合同条款》（附件一、二、三）。

第十四条．解决合同纠纷的方式

本合同中在履行中发生争议由双方协商解决。如从协商开始二十八（28）天内仍不能解决，任何一方可向合同签订地有管辖权人民法院提起诉讼。

第十五条．技术服务及承诺  详见附件一、二、 三  。

第十六条．合同文件

按先后顺序在前的优先

（1）合同（2）澄清文件（3）投标书（4）招标书

合同附件一至附件   三  均为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力

第十七条． 其他约定

一、             /

第十八条．合同生效

本合同经双方法定代表人（或授权的委托代理人）签字并加盖公章（或合同专用章）后生效；本合同一式 陆  份，甲方 肆  份，乙方  贰 份，均具有同等法律效力。

特别声明：合同双方签订本合同时已详细了解本合同条款的全部内容，相关条款无需特别标明，已充分了解了可能产生的风险及承担的责任。

（签字盖章页）

| 发包人：冀东海天水泥闻喜有限责任公司 | 承包人： |
| --- | --- |
| 地址：运城市闻喜县侯村乡西阳村村西 | 地址： |
| 法定代表人：王飞 | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话：18634815806 | 电话： |
| 开户行：中国银行股份有限公司闻喜支行 | 开户行： |
| 帐号：141701239346 | 账号： |
| 税号：91140823670183926Y | 税号： |

附件一：合同条款

1、知识产权

承包人应保证发包人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。由此而引发的纠纷，责任由承包人承担；如给发包人造成损失，由承包人负责赔偿。

2、包装要求

2.1除合同另有规定外，承包人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。

2.2每一包装箱内应附一份详细装箱单。箱内每一单件应标明零件号与装箱单及安装图纸对应。

2.3承包人免费包装，包装物不回收。

3、质量保证

3.1承包人应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，并对由于制造及材料缺陷而产生的故障负责。

3.2 承包人所交产品的数量、规格、型号、质量等不符合同约定的，由承包人负责包换或包退，并承担调换或退货而支付的实际费用。因调换逾期者按逾期交货处理。

3.3在质保期内承包人收到通知应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

3.4承包人收到通知后 24 小时内没有响应，发包人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由承包人承担，发包人根据合同规定对承包人行使的其他权利不受影响。

3.5交货时承包人应提供产品质量合格证明给发包人。

3.6重量过磅条款。承包人提供货物的实际重量比合同约定的重量轻时，发包人有权按（合同约定的总价÷合同约定的总重量）×（合同约定的总重量－设备实际重量）进行扣款，当【（合同约定的总重量－设备实际重量）÷合同约定的总重量】比率超过 3 %的时候，发包人有权要求承包人重新供货或单方解除合同（设备实际重量以发包人过磅数为准），同时承包人应向发包人支付合同总价 3 %的违约金。如发包人选择解除合同，承包人应在承担上述违约责任的同时，退还发包人已支付的全部货款。如承包人对发包人的过磅结果有异议时，应在收到发包人通知后 5  日内提出。如委托具有计量资质的单位复检，所发生的费用由过错方负担。

4、性能保证

4.1承包人提供的设备必须满足合同技术附件及投标文件或商务谈判中约定的技术指标。

4.2性能测试程序：

4.2.1承包人应在进行相应测试的前两周向发包人提交用于该设备的性能测试程序，以保证发包人能够顺利有效进行性能测试。

4.2.2发包人和承包人需共同参加性能保证的测试。如测试后未能达到合同约定的性能保证，承包人负责对设备或有关部件进行调整、修改或替换(要求承包人一个月内调整、修改或替换完毕)，并且承担由此产生的一切费用。

4.3在承包人根据第4.2.2条约定对设备进行调整、修改或替换后，仍由于承包人原因不能达到性能保证要求，发包人有权按7.1.1执行。

5、检验

5.1过程检验：

5.1.1承包人应严格按合同文本中的要求进行，保证工序质量的各项检验工作，并保存记录，必要时发包人可查阅有关的检验报告。

5.1.2承包人在主要零部件加工完成后通知发包人派员进行会检，会检合格的报告经双方签字后形成会检记录，必须在设备交货时供给发包人。

5.1.3会检时，须有买、卖双方代表在场，由承包人指派有资质的检验人员对会检项目进行检测，测量时检测仪器、量具及图纸由承包人提供，并须出示计量量具在有效使用期内的检定合格证，会检工作不替代设备的最终验收。

5.1.4在对设备的任何检验和测试工作完成后，如果发包人检验人员发现设备或部件有缺陷或不符合合同的约定，发包人在检验和测试完成后1天内向承包人提出书面异议，承包人应负责解决存在问题并达到合同约定的技术要求，除发包人同意外承包人保证不因此影响交货期限，否则承包人承担由此造成的一切损失。

5.1.5如果发包人代表不能按承包人要求到达日期内到达，承包人可单方对会检项目进行复检，并作出复检报告，在这种情况下的复检报告，发包人应予以认可替代会检记录，但复检报告不能代替设备的最终检验。

5.1.6承包人为设备监造人员提供必要的办公条件和所需图纸及检验工具并配合检验。

5.2交货前检验：

5.2.1在交货前，承包人应对设备的质量规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份符合合同约定的检验合格证书。

5.3发包人现场检验：

5.3.1开箱检验：产品到达安装现场或发包人仓库后由买卖双方组织验收，发包人根据合同及技术文本的约定，对其包装、数量及外观质量进行开箱检验，必要时请发包人所在地的法定商检部门参加，其商检费由责任方承担。

5.3.2产品验收：外观质量以双方现场验收检验为准，内在质量由发包人在实际使用过程中检验；需要抽样送检的，以发包人抽样送检结果为准，复检费用由责任方承担。

5.3.3设备在安装调试及负荷试车过程中，如发包人发现承包人产品出现制造质量问题时，承包人接到通知后应及时派代表到发包人确认并解决有关问题，在此过程中形成的记录、纪要、备忘录等，双方代表应签字予以确认。

6.  设备交货要求

6.1设备交货时，产品部件应标记清楚，裸件应打上标签，便于现场安装人员能容易区分。

6.2承包人交货时负责提供设备总图及部装图、易损件清单、润滑图表、产品合格证（包括外购件合格证）、说明书等各 1 套。

6.3承包人应在交货前  2 日内将交货清单一式两份，由特快专递邮寄至发包人。交货清单内容应包括：合同编号、部件名称、装箱件数、包装形式、箱号、外形尺寸、净重、毛重、吊装注意事项等。

7、违约责任

7.1在合同约定的检验期和质量保证期内，因承包人原因发包人提出索赔，承包人按照发包人要求的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

7.1.1发包人退货，承包人按合同约定的货币将货款退还给发包人并承担由此发生的一切损失和费用，包括且不限于利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回设备所需的其它必要费用，并赔偿发包人合同总价20%的违约金。

7.1.2根据设备低劣、损坏程度以及发包人所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低设备的价格。

7.1.3用符合合同约定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分和修补缺陷部分，承包人承担一切费用和风险并负担发包人蒙受的全部损失。同时，承包人相应延长修补或更换件的质量保证期（该部分质保期应从修补或更换后正常使用之日起重新计算。）。

7.2如果发包人发出索赔通知，承包人24小时内未做出书面答复，上述索赔应视为已被承包人接受，承包人以现金方式给 予发包人赔偿。

7.3如果承包人没有按照合同约定的时间交货和提供服务，承包人应向发包人支付逾期赔偿费。赔偿费按合同总价的百分之 1 （ 1%）/每周计收，直到交货或提供服务为止，但逾期赔偿费的最高限额不超过合同总价的百分之二十（20%）。一旦达到逾期赔偿的最高限额，发包人有权单方解除合同，同时，承包人向发包人支付合同总价 10 ％的违约金，并退回发包人已支付的全部款项。一周按七（7）天计算，不足七（7）天按一周计算。

7.4承包人不能提供有关卸车证明或未按合同有关条款执行，致使发包人无法卸货的，由此造成的所有费用由承包人偿付。发出产品不符或到错站的，承包人除应负责按合同约定交货外，还应承担发包人因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。

7.5货到现场，发包人违反合同约定、无正当理由拒绝接货的，应承担由此造成的损失和费用。

7.6 如设备经调试后不能满足生产使用要求，则发包人给承包人一次对设备免费进行整改的机会（一个月内整改完毕），如仍不能满足使用要求，则发包人有权按本合同附件一第7.1.1条执行。

8、承包人承诺

8.1在设备安装、调试和使用过程中，承包人承诺及时提供免费技术服务。

8.2对发包人的技术服务要求，承包人在1日 内做出书面回复（非工作日 3日 回复）， 必要时须 48小时内派人前往处理，逾期未按发包人合理要求作出答复或前往处理，且影响发包人正常安装、调试、生产的，每发生一次，承包人支付合同总价 5 %的违约金，造成的损失超过合同总价 10 %的，应以现金方式赔偿。

8.3承包人不能及时提供服务时，应以提供图纸资料、技术指导、密码等解决问题的手段及时解决相应问题，涉及技术秘密时买卖双方可以签署保密协议。

8.4承包人免费负责现场指导安装和调试以及技术培训，保证发包人人员能正确安装、使用设备。

9、其他事项

9.1本合同总价为该产品的最终价格，不受市场因素的影响。

9.2承包人提供的产品，除发包人已认可的部分外均应由承包人制造，不得转让第三方制造，否则，发包人有权单方解除合同，承包人除退回发包人已支付的货款外，还需支付发包人合同总价20%的违约金。

9.3承包人提供的外购设备与用于设备制作的材料应该由合同指定的生产厂家生产,否则承包人应该按合同要求重新配置，由此造成工期延误按本合同条款7.3执行。

9.4由于承包人工作遗漏，因缺件、图纸、技术资料等造成设备安装调试无法进行时,承包人必须在接到发包人书面通知 3 日内，无条件提供满足安装调试要求的配件、附件、图纸等，否则按本合同条款7.3执行。

9.5由于发包人工作遗漏，因缺件、图纸、技术资料等造成设备安装调试无法进行时，承包人应在接到发包人书面通知后尽最大帮助义务，帮助发包人减小损失，尽快完成安装调试工作。

9.6进口设备或零部件需提供原产地证明。有特殊质保期或保证寿命的，以其特殊的质保期或保证寿命为准。在质保期或保证寿命期间出现质量问题的，承包人应免费予以更换或修复，质保期或保证寿命自更换或修复完成且正常使用之日起重新计算。

9.7合同编号按发包人编号标准执行，标示正式的设备号码于设备显著位置。

9.8本合同未尽事宜，双方友好协商。

9.9承包人承诺不以任何理由邀请发包人人员参加由承包人出资的各种餐饮、娱乐、休闲、健身等活动；不向发包人人员及其家属、朋友送礼（含礼金、购物卡、有价证券和物品）、报销应由其个人负担的费用；不为发包人人员及其家属、朋友的个人事务提供低酬劳、无偿帮助或任何形式的好处；不为发包人人员及其亲属、朋友提供使用交通工具、通讯工具；遵守公平竞争原则，不通过非正常手段进行商业竞争，损害发包人及其他商家利益。如违反上述承诺之一的，视为承包人违约，承包人同意向发包人支付合同价款30%的违约金。

附件二：

第一条：承包人设备供货说明及用户自备设备界定

  - 承包人设备供货及工作范围 <1套>

| 序号 | 部件名称 | 主要配件 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插袋主件 | 气缸 |  |  | 亚德克/SMC |
| 2 |  | 摆臂电机 |  |  | 西门子/松下 |
| 3 |  | 摆臂减速机 |  |  | 摩多利 |
| 4 |  | 真空发生器 |  |  | 派亚博 |
| 5 |  | 减速机 |  |  | 国贸减速机 |
| 6 |  | 运行电机 |  |  | 西门子/松下 |
| 7 | 系统软件 电器柜 |  |  |  | 与中控、智能工厂物流对接，接口支持web sevice |
| 8 |  | 组件 |  |  | 西门子 |
| 9 | 校准称 |  |  |  | 精度：0.01，运行静态误差：50KG±0.02KG，动态误差50KG±0.2KG |
| 10 | 包装机 | 改造 |  |  | 主体结构不动，适应性改造。 |
| 11 | 接顺清扫一体机 | 减速机 | 带隔断封闭 | 1 | 国贸减速机 |
| 12 | 储袋机 |  |  |  | 水平输送储袋方式 |

(说明：1、由于技术在升级，如本设备配置表与设备不符以设备为准，本配置表仅供参考上述为主要配置清单，最终以设备为准，变动设备必须保证优于配置表内设备参数；插袋机配备满足后期智能装车相关硬件和接口以及通讯方式，包括备用其他接口。

2、以上配置、组件和规格，如供应商引起的不便（如交货期延误，价格调整，产品无法满足要求等），可酌情采用优于上述品牌的产品，且必须经过发包人同意。

3、承包人拥有优化设计的权力，如无重大或原则性方案变更时，承包人有权对组件及规格进行优化变更。

  - 用户自备设备范围界定 <单套>

| 名称 | 主要内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．气源 | 就近提供气源，压缩空气质量要求粉尘直径：< 0.005mm 露点：-20度粉尘含量：< 5mg/m³油污含量：< 1mg/m，气源由发包人在包装厂房范围内指定取气点，承包人引入自动插袋机运行区域。 | 1 | 项 |
| 2.电源 | 电源：电气室提供一路22KW的电源接口,预留5kw余 量的电源接口，三相五线制；站台中控室提供一路网线接口；电源引入至自动插袋机运行区域总电控柜由承包人负责。 | 1 | 项 |
| 3.智能物流 | 工序内配置智能物流参数显示，为承包人接入自动插袋机提供便利，承包人完成数据采集工作。 | 1 | 项 |

第二条：使用条件和技术参数

  - 电源：

低压动力电源为:    380V±10%，50Hz±2%；

控制及照明电源为:  220V，50Hz；

电机绝缘等级：    “F”

电机温升等级：     限制为“B”级

电机防护等级：     IP56

电源容量：一路至机头电柜22KW,，安全余量5KW，三相五线制；。

  - 电控要求：

- 与现场设备交互：自动插袋机与使用方主输送皮带、包装机做连动控制，连动控制方式接口为硬接线，发包人协助配合将控制线接入自动插袋机控制柜，如自动插袋机需与主输送皮带、包装机之外的设备做联动控制，经甲乙双方协商解决。

- 自动插袋机状态上报：自动插袋机向智能物流系统上报状态，报警等信息。

- 电控品牌：

PLC系统：西门子

伺服控制：西门子/松下

变频器:  西门子/施耐德

空气开关：施耐德/西门子

接触器：  施耐德/西门子

开关电源：施耐德/西门子

触摸屏：西门子/昆仑通态

按钮：施耐德

  - 网络控制要求：

电源：发包人在现有电力室提供主电源电接口，工控机，交换机等设备使用电源接口由承包人配备完善。

网络：发包人为自动插袋机提供一个网络总接口，自动插袋机所需网络连接由承包人完成。

发包人提供智能物流或其他订单管理系统的产品文档和对接手册。

保证车道、站台（中控室）与智能物流系统在同一个网络内。

  - 智能物流接口对接要求：

承包人负责设备与发包人工厂物流智能管理系统的接入工作，发包人为承包人设备接入系统工作提供相关协调事宜，达到智能物流的装车要求。包括但不限于自动插袋机控制系统对外提供三个接口，自动插袋机启动接口、插袋任务状态获取接口、插袋补包接口的交互工作。

第三条：插袋机供货技术、验收标准

  - 运行台时要求

装车台时达到100-120吨/小时。（此处指的是包装机连续均匀放料台时，不包含引导停车）。

  - 插袋种类适应要求

产品适用缝底袋、糊底袋。

  - 插袋机要求

1溜包率低于0.001%;（以袋为单位进行计算）

2插袋成功率：大于99%。

3设备连续运行100吨无故障停机。

4校准称：水泥包装袋通过校准称计量并与包装机计量称实时通讯比对，监控偏差袋重并调整。静态误差：50KG±0.02KG，动态误差50KG±0.2KG。

5自动插袋机根据包装机、装车机运行参数自动修改速度进行台时调节。

6自动插袋机的吸盘、真空泵等易损件，供货方提供足量的备件满足使用更换要求。

7自动插袋机要适应现有包装机及场地，对适应性改造费用、网络接口费用由承包人承担。

第四条：文件资料要求

| 序号 | 资料名称 | 数量 | 要求期限 | 版本 | 方式 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 与技术部分相对应的设备外形图与设备基础图（设备布置图，并且带载荷）电子版（中文） | 1套 | 合同签订后7天内 | 电子 | CD/ E-mail/ USB | 提交至以下指定邮箱： |
| 2 | 与发包人专业负责人确认后的准确的设备外形图与设备基础图（设备布置图，并且带载荷） 电子版（中文） | 1套 | 收到发包人确认函3天内 | 电子 | CD/ E-mail/ USB | 提交至以下指定邮箱： |
| 3 | 随设备发运的技术资料、详细的设备安装手册 | 2套 | 发货前7天内 | 电子 纸质 | CD；顺丰/EMS | 2 套纸版和 1 套电子版随设备发运至现场； 2 套纸版和 1 套电子版邮寄至发包人采购部办公室 |
| 5 | 设备使用说明书（包括操作、 运行、 检修及维护手册） | 2套 | 验收/试运行前7天内 | 电子 纸质 | CD；顺丰/EMS | 2 套纸版和 1 套电子版随设备发运至现 场； 2 套纸版和 1 套电子版邮寄至发包人 采购部办公室 |

第五条：包装、运输

  - 设备的防护：

承包人提供的设备内、外表面洁净。表面处理光洁、无褶皱和剥落等。具体实现措施为：

- 设备表面均采用油漆、喷塑、发黑、电镀等处理，铝材采用表面阳极处理。

- 在包装运输过程中采用防止碰撞的措施，如木条或PE/PVC包装材料相隔、表面薄膜缠绕等。

- 在安装现场有保护成品的具体措施，避免破坏成品表面质量。

  - 设备发货控制：

- 货物发运按计划进行，我方提前5个工作日告知招标方设备到场时间，任何一方更改计划要提前（15个工作日）通知另一方。

- 货物启运前1周（5个工作日），将发货数量等内容通知用户，用户应提供存放场所。

  - 储存管理：

- 产品出厂前在制造厂的储存由制造厂负责。

- 产品到达现场后，用户应及时提供储存场所，承包人现场点验并保管。

  - 包装：

- 所有设备均采用合理有效的包装，有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

- 不油漆且易腐蚀的零部件涂上高熔点或防酸或其它防护功能的油脂以得到保护，并妥善包装后固定。

- 随机卖的零部件、备品备件等散件用木箱包装。

- 机械设备采用汽车运输，裸装方式。

- 电控设备采用汽车运输，纸板包装方式。

  - 运输：

- 机械设备采用汽车运输。

- 电控设备采用汽车运输。

- 设备到达用户场地后，由用户负责板车拆卸、设备吊装。

第六条：性能测试及验收

  - 性能测试

承包人所供自动插袋机系统、包装机改造设备安装完成，包含基础、机械设备、电气设备，并达到相关国家标准，软件调试完毕，设备能达到正常运行状态，经发包人确认无问题进行试运行，承包人试运行调试性能指标达到供货技术要求和技术参数后，向发包人提出验收申请函，由发包人组织人员根据技术要求和技术参数表对设备进行性能测试及验收，性能测试方法如下：

- 根据技术要求和技术参数表中的各项指标为性能指标，以连续性能测试5天内至少测试6次（每次检测时间至少自动插袋连续作业1小时）为测试量，对自动插袋机系统及附属设备进行性能检测。

- 如因发包人本身包装机台产致使承包人自动插袋机性能测试无法达到性能指标要求，承包人得暂停测试进行，再另安排测试。

- 经性能测试如插袋能力无法达到附件二第三条的性能指标，发包人不予验收，承包人须进行技术调整或免费更换零部件等措施直到达到所保证的性能指标，再重新申请性能测试，性能测试期限为3个月。

4）性能测试完成，验收合格后之日起进行设备可靠性测试，为期1个月，可靠性到达98%以上，发包人在测试结束后一个月内支付承包人30%调试款。

  - 验收

- 如在规定的性能测试期5天内实现了全部保证值时，双方代表应在5天内签署性能验收证书一式四份，双方各执两份，此即视为发包人对合同设备进行了性能验收。如承包人在正式申请验收之日起3个月达不到验收标准，视为承包人设备不能满足合同要求。承包人必须在20个工作日内自行将设备拆除，并恢复原有设备至使用条件，发包人不予任何付款。

- 在性能测试合格后，进行为期1个月的可靠性测试，可靠性达到98%及以上视为合格。

- 如因承包人原因，需将任何设备运出工厂以外进行修理或更换时，全部运费，修理或更换费用应由承包人负担。更换或修理的“设备”应在现场交货。

- 若由于发包人原因未能达到保证数值时，试生产期相应延长2个月。所需承包人技术人员的人数，由双方讨论决定，若在延长的2个月期满时，仍由于发包人原因未能达到保证数值时，则应视为由发包人所验收，双方应在七天内签署验收证书。承包人应协助发包人采取一切必要措施，使其达到生产所需保证的指标。由此而产生的除人员以外的费用由发包人负担。

5）按上述2）3）4）进行的验收，不能免除承包人对所供的“设备”在质量保证期内应负的责任。

附件三：

技术服务承诺

一、承包人提供完整的技术资料（包括安装用图纸及说明书、维护保养和操作说明书等）。有义务在必要时邀请发包人参与承包人的技术设计审查。

二、承包人派专人到现场配合发包人进行设备清点验收。

三、对于发包人选购的与合同设备有关的配套设备，承包人应主动提供满足设备接口要求的技术条件和资料。

四、承包人负责安装调试。接发包人通知 24 小时内，承包人应选派技术全面，身体健康的售后服务工程师赴现场指导产品安装，确认安装质量，参加设备试运转期间的调试工作，如有故障，提出处理书面意见，确保设备正常运转。

五、关于设备运转的质量问题，承包人须在发包人提出要求后 24  小时内予以答复， 48 小时内派人到达现场进行处理，直至达到符合合同约定的质量要求标准。

六、承包人长期优惠提供设备易损配件，五年内免费提供任何技术服务。

七、承包人免费为发包人进行技术培训。

八、承包人承诺长期以最优惠价提供备品配件，并按发包人要求及时交货。或提供备品备件图纸及供货商，以便发包人自行采购。

## 九、非本机制作质量引起的现场装配问题（如因设计、图纸、关联设备质量问题等），根据承包人长期的施工经验，向发包人提供最合理的方案并协助发包人进行处理。

第二卷

第六章  图  纸（无）

第三卷

第七章  技术标准和要求

1、对原有包装机进行改造，使其在满足环保要求的前提下，提高产量，稳定袋重。

2、增加新式包机围板，包机围板采用透明可视围板，可清楚的观察内部情况。包机围板采用全封闭式，可以有效收集包装产生的灰尘，并设有检修门，便于维修。

3、包装机设计台时为120吨/小时，其控制系统可根据需要改变驱动电机频率，改变包装机产能。随时根据包装机转速对应插袋机速率，达到精准控制的效果，插袋成功率大于99%。

4、自动插袋机储袋标准工位为20个，可根据现场空间进行适当调整，每个工位储袋15个左右，根据现场情况我公司储袋300-400个，包装水泥15-20吨。

5、改造后现场粉尘排放浓度低于4mg/m ³

6、投保单位报价同时提报改造方案及主要设备部分及电气部分的详细参数

7、通讯方式：

| 序号 | 名称 | 通讯方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 与DCS通讯 | 根据传输距离远近和数据流的大小等与dcs系统采用点对点或modbustcp或modbusrtu |  |
| 2 | 与包装机通讯 | 点对点 |  |
| 3 | 与发运系统通讯 | modbustcp或modbusrtu |  |

第四卷

第八章  投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

招标编号：

价 格 标

（注：价格标与商务技术标分开胶装成册）

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年        月        日

目    录

- 投标函

- 报价单

三、其他资料

一、投标函

致：                              （招标人名称）

在考察现场并充分研究                 （项目名称）（以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：

RMB￥：                                                 元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本

工程并维修其中的任何缺陷。

如果我方中标，我方保证在      竣工，并确保工程质量达到      标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

二、报价单

单位：万元

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动插袋机 | 台 | 2 |  |  | 同时提报设备详细参数及供货范围，格式不限。 |
| 2 | 八嘴包装机对接 | 套 | 2 |  |  | 提报改造方案及备件参数。 |
| 3 | 安装费 | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |

备注：①八嘴包装机对接费主要施工内容包括：对八嘴包装机进行改造，以满足自动插袋机要求，同时进行全封闭；②安装费主要施工内容包括：全套射袋机安装、通讯安装、与接包机清包机对接安装等相关内容；

付款方式：

税率：

投标单位全称：

法定代表人或授权委托人：                   （签字）

三、其他资料（保证金电汇底单）

（如有）

（项目名称）

投  标  文  件

招标编号：

商 务 技 术 标

（注：价格标与商务技术标分开胶装成册）

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年        月        日

目    录

一、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、施工组织设计

四、项目管理机构

五、拟分包项目情况表

六、资格审查资料

七、其他材料

一、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：附法定代表人身份证复印件。

二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自投标人提交投标文件截止之日起计算90天。

代理人无转委托权。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：1.附授权委托人身份证复印件；

三、施工组织设计

1．投标人编制设备技术符合要求：设备质量保障措施、技术方案、技术方案保障措施。设备到货周期、施工进度表、安装图、安装方案。验收方式、结算付款方式、技术服务承诺。拟投入安装的主要施工设备情况、设备表、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明安装、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节、危险作业重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、高空作业、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等，同时要求对安装前及安装后对安装内容拍照。

2．文字表述外要求附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本安装的主要施工设备表

附表二  设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和安装进度

附表五  设备布置图

附表六  临时用地表

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：设备布置图

投标人应递交一份设备布置图。

附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

四、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证复印件；技术负责人应附身份证、职称证复印件；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）复印件。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

五、拟分包项目情况表（无）

| 分包人名称 |  | 地 址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 电 话 |  |
| 营业执照号码 |  |  |  |
| 拟分包的工程项目 | 主 要 内 容 | 预计造价（万元） | 已经做过的类似工程 |

备注：

1、本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

日    期：       年     月     日

六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照、资质证书、开户许可证、投标保证金转账或电汇凭证等材料的复印件。

（二）近年财务状况表

（三）近年（2018年3月）至今完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后应附合同复印件。

（四）正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况

七、其他材料