四平金隅招标书[2022]FSCL招001号

四平金隅水泥有限公司                               厂区建筑物防水处理项目

招  标  书

目     录

第一章、项目概况说明及投标各项要求

一、项目名称

二、项目内容、技术要求、工程量、施工要求、施工时间、计量方式、质量验收标准

三、对投标方的实质要求

四、报价说明

五、结算方式

六、废标

七、投标保证金及履约保证金约定

第二章、评标原则

第三章、评标及定标

第四章、投标文件要求

一、对投标方的资质要求

二、投标方须提供以下合法、有效文件及相关资料

三、填报投标书说明

四、有下列情形之一的，投标人的投标作废

第五章、其它说明

附件一：投标文件样本（文件一至七）

附件二：报价单

附件三：合同

第一章  项目概况说明及投标各项要求

四平金隅水泥有限公司物资供应部（以下简称招标方），就四平公司2022年厂区建筑物防水处理项目进行招标，现采取阳光平台公开招标的方式确定四平公司2022年厂区建筑物防水处理项目的施工单位，欢迎您参与投标。

一、项目名称：2022年厂区建筑物防水处理项目

二、项目内容、技术要求、工程量、施工要求、施工时间、计量方式、质量验收标准：

（一）项目内容：2022年厂区建筑物防水处理项目

（二）技术要求：符合国家、行业相关技术规范要求。

（三）工程量：

| 序号 | 维修位置 | 尺寸或型号 | 单位 | 暂估数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥磨房 | 防水卷材、铺设 | 平方米 | 888 |  |
| 2 | 循环水泵房 | 防水卷材、铺设 | 平方米 | 108 |  |
| 3 | 电气室 | 防水卷材、铺设 | 平方米 | 310 |  |
| 4 | 制成高低压室 | 防水卷材、铺设 | 平方米 | 270 |  |
| 5 | 食堂卫生间 | 地面防水处理 | 平方米 | 12 |  |
| 6 | 东门卫南墙 | 墙面防水处理 | 平方米 | 10 |  |
| 合计 |  |  | 平方米 | 1598 |  |

（四）施工要求:

1、在施工中与四平公司交叉作业时，不得对四平公司造成影响威胁，要具有可靠的保障措施。

2、中标方在施工期间内，必须严格遵守四平公司的各项管理制度，服从四平公司的管理，严格遵守安全操作规程，参与投标单位必须严格执行受限空间作业的相关规定，制定情况方案和安全保证措施，与四平公司签署安全管理协议。对在施工中发生的各种事故，由中标方自行负责，与四平公司无关。中标方在施工过程中，造成四平公司其他设备、设施损坏的，由中标方全额赔偿。

3、在四平公司资金暂时紧缺时，中标方必须具备且能保证在30日内连续保质保量施工的能力。

4、中标方必须指定唯一的施工现场代表，必须给现场代表明确的书面授权。现场代表签署的文件、文书其后果责任由中标方承担。

5、施工技术要求等未尽事宜另行洽谈。

（五）施工时间：2022年7月1日至2022年7月20日，具体施工时间以招标方通知为准。

（六）计量方式：本项目工程量清单中的所列的工程数量为暂定工程量，最终结算以实际完成的有效工程量为依据。

（七）质量验收标准：工程质量严格按照国家标准按执行。如国家标准未明确规定的按行业现行质量标准和施工规范要求执行，投标方在施工过程中须做到文明施工、安全施工。

1、符合国家建设工程相关验收标准，合格率100％。

2、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据责任大小按比例承担。

3、工程完工后，甲方与乙方按照本合同约定的质量验收标准进行验收；验收合格后，乙方负责向甲方移交完整的工程竣工资料。

三、对投标方的实质要求

(一)投标方应仔细阅读并全面理解招标文件的各项要求，对招标文件中提出的实质性要求和条件做出响应；投标方主体资格必须合法、合规，必须服从招标方要求并有履行投标承诺的诚意，同时具备有向招标方提供质优价廉产品的能力，并能认真按招标文件要求编制投标文件。

(二)投标方一旦中标，不得提出与投标书承诺相抵触的任何要求。

(三)招标文件的第一章至第三章，投标方要骑缝盖章。

(四)招标方将对此招标全程认真监控，严防舞弊行为。招标工作中一经发现有围标及其他舞弊的行为，招标方将立即中止招标。

(五)投标方如发现招标方工作人员与其他投标方有行贿、受贿行为，可能影响招标工作公正的，招标方真诚欢迎您举报，一经查实，立即中止，重新组织招标。

(六)除不可抗力原因外，中标方不得以任何理由拒绝中标项目的合同签订和履行，如果中标方不按时、按规定与招标方签订合同及履行合同，在不予退还投标保证金（履约保证金）的同时，该中标方也将永久丧失在招标方的投标资格。

(七)授予合同：招标方在授予合同时有权对规定的数量和有关服务予以增加或减少。

(八)廉政条款

1、不以任何理由邀请招标方人员参加由投标方出资的各种餐饮、娱乐、休闲、健身等活动；不向招标方人员及其家属、朋友送礼（含礼金、购物卡、有价证券和物品）、报销应由其个人负担的费用；不为招标方人员及其家属、朋友的个人事务提供低酬劳、无偿帮助或任何形式的好处；不为招标方及其亲属、朋友提供使用交通工具、通讯工具；遵守公平竞争原则，不通过非正常手段进行商业竞争，损害招标方及其他商家利益。如违反上述承诺之一的，视为投标方违约，投标方同意向招标方支付合同价款30%的违约金。

2、违反上述承诺之一的，视为投标方违约，招标方有权取消其投标资格，将其列入公司客户黑名单，不退还投标保证金；如果已经中标，招标方有权取消其中标资格，并将其列入公司客户黑名单，投标方须同时承担招标方因此造成的所有损失；如果已经中标，且已经签订合同，招标方有权终止合同，并将其列入公司客户黑名单，投标方同时须向招标方支付合同价款30%的违约金。

四、报价说明

(一)工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

(二)工程量清单中的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、消耗材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。

(三)工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

(四)要求投标方按报价单要求进行报价，报价中含税、并且明确发票种类及税率。（报价单中所列项目必须填写齐全并加盖单位公章同时要有法人或授权委托签字）。

(五)所有报价均以人民币为准，若大写金额与小写金额不符时，则以最低金额为准。

五、工程结算及付款方式

（一）结算方式

1、工程项目竣工验收合格后，甲乙双方依据《工程量清单》等相关资料结算；

2、乙方采购的工程用材料必须为国标产品，否则不予验收结算。

（二）付款方式

工程结算款：工程竣工验收合格后，乙方根据工程验收单及结算单金额，开具全额发票（发票为税率9%的增值税专用发票），发票挂帐后，甲方支付工程结算额80%工程款，工程结束第二年末，支付工程结算额10%工程款，工程结束第三年末，支付工程结算额5%工程款，剩余5%待质保期满无质量问题无争议后无息返还（质保期5年）。

3、发票开具

工程验收合格后，由承包方开具税率为9%的增值税专用发票。

特别说明：付款前中标单位要开具审核工程量的全额的 ** 增值税专用发票，到财务挂账后方可按相关要求付款。

六、有以下情况之一的,当次招标作废：

(一)合格投标人少于3家。

(二)发现投标方串通、围标、舞弊违反招标原则，伤害公司利益的。

(三)监督部门认定招标程序不符合国家法律法规和公司相关规定，可能导致严重损害企业利益的。

(四)全部投标人的报价结果一致的。

（五）经评标，没有实质上满足招标文件商务、技术要求的投标人。

（六）投标人或招标人员存在串标、围标等违规行为。

（七）投标最高有效报价高于招标方的预算，招标方有权终止此次招标。

七、投标保证金及履约保证金的约定

（一）投标保证金约定
    1、投标方在投标前,必须向四平公司交纳人民币大写贰仟元整（小写2000元）的投标保证金（现金或汇款，如汇款请注明投标保证金字样，严禁以个人卡汇款，如发生用个人卡汇款，取消其投标资格，所汇款额不予退还，因此而发生的一切后果均由汇款个人承担）。
   （1）未中标方投标保证金,待招标结果宣布后一次性无息返还。
   （2）中标方的投标保证金转为履约保证金，其额度低于履约保证金额度的另行补齐。
   （3）投标保证金回退时要求必须回退到投标人企业账户，凡要求退到其他帐户的概不受理。
    2、投标保证金作为投标方履行投标承诺的保证。
    3、发生下列情况，投标保证金不予退还：
  （1）投标方提供虚假的投标材料。
  （2）投标人恶意竞标、串标、围标的。
  （3）投标人中标后无正当理由且未经招标人同意，拒绝按中标结果签订合同的。
  （4）投标方未按招标文件提出的要求参与投标并造成不良后果的。
  （二）合同履约保证金约定
   1、中标结果出具后，投标保证金转为合同履约保证金。
   2、合同履约保证金待中标方按招标方要求合同履约完毕一次性无息返还。
   3、发生下列情况，合同履约保证金不予退还并解除合同：
  （1）在合同履约过程中发现中标方未按招标方管理规定执行，违章、违规操作，有舞弊行为的。
  （2）经查实，发现对招标方工作人员有行贿、舞弊行为的。
  （3）不按合同约定履行的。

第二章 评标原则

一、评标内容

报价、付款方式、企业规模、企业信誉、经营业绩、注册资金等。

二、中标条件

（一）投标文件实质响应的内容必须符合招标文件要求。

（二）投标报价合理、质量好、价格优。

（三）有履行合同能力。

（四）企业信誉好。

（五）招标方根据投标方所填写的施工量结合投标方的实际能力，定标并签订合同，原则上优先使用综合评标评分排名第一的投标单位，当评分排名第一的投标单位无法满足四平公司需求时，顺延启动评分排名第二的投标单位进行供货。

三、评分标准

1、投标报价：最大分值95分。价格权值为0.95，最低报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，分值保留小数点后两位（后两位保留按四舍五入法换算）。

2、综合评价：最大分值5分。评委按照投标人付款方式、近年的同类业绩等内容进行综合评分，打分范围0-5分。

（1）付款方式：能接受以电子银行承兑汇票方式进行付款，得2分；不能接受以电子银行承兑汇票方式进行付款，得0分。

（2）近年的同类业绩内容：有三项及三项以上业务，得3分；有两项业绩，得2分；有一项业绩，得1分；无业绩，得0分。

第三章 评标及定标

一、评标时间：2022年06月27日09时00分。

二、评标地点：四平金隅水泥有限公司二楼会议室。

三、投标方与招标方就招标有关问题答疑。

四、由招标方评委进行评标。

五、评标结束后，经招标方逐级审批，并书面通知中标单位。

第四章 投标文件要求

一、对投标方的资质要求：投标方应是能满足招标方项目要求的、具有履行合同能力且资质合格的单位。

二、投标方须提供以下合法、有效文件及相关资料：

（一）企业近几年经营业绩（须加盖投标单位公章后上传，要求标明使用时间、联系人及电话）。

（二）视具体情况需要审查的其他有关材料复印件（须加盖投标单位公章）。

三、填报投标书说明：

（一）投标方按招标方投标文件样本格式要求详细填写，报价单填写完毕盖章后上传，作为投标文件的主要部分，如另有说明可另附材料。

（二）本项目招标通过金隅冀东阳光采购平台实施网上招标，网址为：http://cg.jdsn.com.cn/。投标方登录网站后，先行注册，注册成功后登录，按提示上传投标文件，并进行相关操作。

四、有下列情形之一的，投标人的投标作废：

（一）投标文件内容不全、投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的。

（二）投标文件未对招标文件中提出的实质性要求和条件做出响应的。

（三）投标方没有按招标文件内容和要求编制投标文件的。

（四）载明的投标项目完成期限超过招标项目规定期限的以及载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标条件要求的。

（五）投标文件明显不符合技术规格、技术标准要求的。

（六）附有招标人不能接受的条件。

（七）投标文件不完整，有明显确定认为修改或调整投标文件行为的。

（八）未按招标文件的要求提供投标担保或者所提供的担保有瑕疵。

第五章 相关说明

一、开标前，投标单位可以到现场察看、电话咨询。

二、开标前，投保单位交纳投标保证金。逾期上报投标书和投标保证金的投标单位，视为弃标。

三、有关技术问题请与孙庆燕联系，电话13504732504

四、投标单位在接到中标通知后，须于两日内与招标方签订正式合同（有关法律、技术和其他事宜以合同为准）。

五、其它说明：

1、如果您单位不准备参与投标，请尽快通知我们，谢谢合作。

2、本招标书如有差错、失误，招标方保留修改的权利。

3、招标方有权对招标文件进行修改、补充及变更开标时间。

4、本招标书解释权归招标方。

5、招标方不对未中标理由进行解释。

6、招标书未尽事宜与物质供应部联系。

六、招标联系人及联系方式：

姓名：单朋译

电话：15204444340

地址：四平市铁东区北二经街936号。邮编：136001

七、收款单位：

1、投标保证金：

四平金隅水泥有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司四平铁东支行

账号：22001626138055004652

四平公司物资供应部

2022年06月20日

附件一、投标文件样本：

文件一

(封面)

# 投 标 文 件

投标项目名称：

投标方名称：

（公 章）

法定代表人（负责人）：

（签字、印章）

企业地址：

电    话：

编制日期：      年    月     日

# 文件二

# 服务承诺

- 能否按四平公司要求的时间进行维修施工？

二、能否承受延误到货供货期限 1000元/天的处罚标准？

三、是否能满足招标方提出的要求？

四、是否能接受电子银行承兑付款方式？

投标单位：（公章）

年   月   日

# 文件三

# 其它需说明的情况

投标单位：（公章）

年   月   日

| 文件四:投标单位近几年业绩明细表(此表必须加盖单位公章) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 物资名称 | 质量指标 | 数量 | 联系人 | 联系电话 |

注：代表性业绩可作文字说明。

附件二：                                    报 价 单

项目名称:四平公司2022年厂区建筑物防水处理项目

| 序号 | 维修位置 | 尺寸或型号 | 单位 | 暂估数量 | 单价/元 | 总价/元 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥磨房 | 防水卷材、铺设 | 平方米 | 888 |  |  |  |  |
| 2 | 循环水泵房 | 防水卷材、铺设 | 平方米 | 108 |  |  |  |  |
| 3 | 电气室 | 防水卷材、铺设 | 平方米 | 310 |  |  |  |  |
| 4 | 制成高低压室 | 防水卷材、铺设 | 平方米 | 270 |  |  |  |  |
| 5 | 食堂卫生间 | 地面防水处理 | 平方米 | 12 |  |  |  |  |
| 6 | 东门卫南墙 | 墙面防水处理 | 平方米 | 10 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 平方米 | 1598 |  |  |  |  |

注：1、工期要求：从合同签订之日起10天内完成施工，具体施工时间以四平公司通知为准。

2、付款方式：工程竣工验收合格后，支付至中标人审核价款的90%，留10%为质保金，质保期满一年后无质量问题后一次性付清（转账或银行承兑汇票）。

特别说明：付款前中标单位要开具审核工程量的全额的 ** 增值税专用发票，到财务挂账后方可按相关要求付款。

3、请投标单位按要求填写标书，并盖公章、法人章后上传阳光采购平台。

投标单位：（加盖公章）

法人或授权委托人：（签字）

联系人姓名：                        联系电话：                                             年   月    日

附件三

| 序号 | 资质内容 | 相关要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 提供原件及复印件，复印件加盖公章。 |
| 2 | 资质证书 | 提供原件及复印件，复印件公司公章。资质等级需与承包项目相符，且在专业平台如全国建筑市场监管公共服务平台可查。 |
| 3 | 安全生产许可证 | 提供原件及复印件，复印件加盖公章（涉及矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业提供）。 |
| 4 | 法定代表人身份证 | 合同或安全协议签订人为法定代表人时，需提供身份证复印件。 |
| 5 | 法定代表人授权委托书及身份证 | 合同或安全协议签订人不是法人代表本人时，须提供授权委托书（由法定代表人签字或签章，有身份证照片并加盖公司公章。）及委托代理人身份证。 |
| 6 | 施工业绩 | 施工业绩需与承揽项目一致或类似，证明具有承揽同类项目施工能力，且业绩良好。 |
| 7 | 安全承诺 | 企业三年无一般及以上安全生产责任事故及提供材料证实性承诺，提供国家企业信用信息公示系统查询结果，并均加盖公章。 |
| 8※ | ※三项管理制度及生产安全事故应急救援预案 | 提供安全生产责任制、安全管理制度和岗位安全操作规程目录，提供涉及本项目的生产安全事故应急救援预案，复印加盖单位公章。 |
| 9※ | 安全施工（作业）方案 | 1、施工方案：安全管理网络、施工方式、作业流程、技术方案措施等； 2、作业风险分析：即本次作业可能涉及的危险因素（如：噪声、粉尘、有毒物质、作业环境不良等）和事故类型（如物体打击、高处坠落、机械伤害、触电、火灾等），详见GB/T13861和GB4661，风险分析应全面具体。 3、风险防控措施：即作业风险的控制措施，为了改善安全生产环境，减少和杜绝安全生产事故的发生而采取的一系列措施和规定。如：正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品、严格执行安全操作规程、临时线路按规范进行架设、现场配备灭火器、设置安全网等。 4、应急处置措施：即发生事故后的应急处置措施，如何抢救伤者、如何逃离、如何扑灭初起火灾、如何进行事故报告等。 |
| 10※ | 项目负责人、拟进场专（兼）职安全管理人员的证书及特种作业人员操作证 | 1、项目负责人、安全管理人员培训合格证明必须真实有效，且在有效期内，加盖单位公章。提供的安全管理人员必须在本次作业人员名单中，并负责现场安全。 2、特种作业人员操作证应提供国家应急管理部网站查询结果纸质版并加盖公司公章。 |
| 11※ | 拟进场作业人员清单及身份证件 | 人员信息包括姓名、性别、出生年月、文化程度、所在岗位和资格证书、血型、健康状况、保险有效期等。作业人员年龄必须符合《劳动法》要求，普工年龄男不大于60周岁、女不大于50周岁；对年龄有特殊规定的，按照规定执行，如清库作业为21～50周岁。 |
| 12※ | 全体项目人员的安全教育培训考核记录 | 提供每名进场作业人员考试试卷，必须本人答题，不得出现代答代签、替考问题，得分、判分有效，不得随意涂改；加盖公司公章。 |
| 13※ | 涉及职业禁忌症作业人员的健康体检证明 | 对电工、焊工等特种作业人员要提供由县级以上医院开具的体检报告原件及复印件。 |
| 14※ | 拟进场作业人员缴纳工伤保险或人身意外伤害险证明 | 1、提供的保险证明需由社保局或保险公司提供，并有社保局或保险公司印章。 2、人身意外伤害险保额不应低于工伤保险一次性工亡补助金的额度。 3、保险的范围要包括作业项目。 |
| 15※ | 拟进厂设备登记表 | 1、需登记设备设施包含电焊机、手持电动工具、吊车、叉车及其他车辆、吊篮、起重工具（手拉葫芦、吊索具、千斤顶等）等，保证进场的设备设施安全可靠（需提供登记设备设施实际照片）。 2、特种设备使用登记证、检测报告与实际设备设施相符，复印加盖单位公章。 |
| 16※ | 涉及职业健康危害岗位人员的职业健康岗前体检证明 | 作业人员职业健康体检项目必须包含噪声、粉尘、高温项目（如作业项目确实不包含上述三项，经确认可减少），其他项目可根据实际情况进行添加。 |
| 17※ | 安全施工保证金 | 按照项目进行缴纳，每个项目均需缴纳安全保证金，金额按照合同标的2%-10%（最低不少于2000元，最高不多于20万元）；如外包单位没有缴纳安全责任险或意外险，需缴纳不低于150万元的安全施工保证金，中标后收取。 |
| 18 | 视具体情况需要审查的其他有关材料 |  |